Agent 工程观察与优化工作台

产品总体架构与阶段规划

v1.0

从 Agent 行为观测到审查、优化、经验沉淀与效果评估的工程闭环

文档定位 本文件是产品级总纲与架构索引，用于约束后续详细设计、数据库/API、云同步、模型审查与优化能力的边界。它不替代各领域详细设计文档。

基线日期：2026-08-17

# 目录与阅读路径

建议先阅读第 1～3 章理解产品边界和总体架构，再依据当前研发阶段进入对应领域文档。

| 章节 | 内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品定义与边界 | 统一产品目标、核心价值、非目标 |
| 2 | 总体架构与五个领域 | 明确模块边界和依赖关系 |
| 3 | 核心数据链与事实模型 | 作为数据库/API/同步设计基础 |
| 4 | 阶段路线图 | 指导研发优先级和阶段退出条件 |
| 5 | 各领域详细文档规划 | 作为后续文档索引 |
| 6 | 跨领域工程原则 | 版本、证据、数据治理、安全、可追溯 |
| 7 | 已锁定决策与待验证项 | 防止探索项和正式决策混淆 |

一句话产品定义 这是一个面向 Agent 工程开发过程的观察与优化工作台：不替代 Agent 执行任务，也不替代开发者对最终结果的主观判断，而是审查隐藏的执行过程和工程决策，发现可重复优化的问题，并把确认有效的改进沉淀为个人或团队可复用经验。

# 1. 产品定义与边界

## 1.1 核心问题

开发者把任务交给 Codex、Claude Code、Gemini CLI 等 Agent 后，通常只看到最终结果和少量交互，而大量执行过程被隐藏在工具调用、命令、文件操作、失败重试和上下文变化中。许多工程问题不会直接导致任务失败，却会长期造成 Token 浪费、时间浪费、重复造轮子、错误路径反复、架构劣化或经验无法积累。

工作台的核心目标是把这些过程变成可观察、可审查、可确认、可优化、可复用、可评估的数据闭环。

## 1.2 核心闭环

Agent 执行任务 ↓ 统一行为观测（Session → Turn → Event） ↓ 过程 / 工程审查 ↓ 人类确认与纠正 ↓ 优化案例 ↓ Skill / Script / Rule / Check / MCP Tool / Guidance ↓ Agent 实际发现 / 获取 / 采用 / 执行 ↓ 效果追踪与 Outcome ↓ 个人 / 团队审查与优化模型数据

## 1.3 产品真正负责什么

| 负责 | 不负责 |
| --- | --- |
| 观察 Agent 执行过程并统一成标准行为数据 | 替代 Codex / Claude / Gemini 执行开发任务 |
| 审查过程效率、工具使用、失败模式与工程质量 | 替代开发者判断“这个 UI 我喜不喜欢” |
| 保存证据、模型判断、人类标注和后续结果 | 把重复命令次数等硬指标直接当作问题结论 |
| 把确认问题转成可管理的优化资产 | 默认把每个问题都做成 Skill |
| 跟踪 Agent 是否实际采用经验以及实际效果 | 只统计“经验存在”而不验证是否被使用 |

## 1.4 审查边界

主观结果质量：主要仍由开发者通过正常 Agent 对话处理。

确定性结果事实：测试、构建、类型检查、性能指标等可作为审查证据。

过程审查：重点发现反复失败、无效路径、工具使用不当、可避免等待与重复劳动。

工程审查：重点发现架构、复杂度、耦合、可维护性、性能、安全、测试性等问题。

# 2. 总体架构与五个领域

产品按五个领域拆分。最底层 Observation 是独立于具体 Agent 的事实层；上层 Review、Optimization、Knowledge、Evaluation 构成工作台的产品价值闭环。

Agent Raw / Structured Stream ↓ [1] Observation 观测域 ↓ [2] Review 审查域 ↓ [3] Optimization 优化域 ↓ [4] Knowledge 经验域 ↓ [5] Evaluation 评估域

| 领域 | 核心职责 | 核心对象 | 是否适合独立开源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Observation | 多 Agent 原始数据归一化、Timeline、Raw 回查、工程环境 | Project / Session / Turn / Event / RawRef / Usage / Capability | 是，优先 |
| Review | 主动审查、每日自动审查、证据、模型判断、人类标注 | Task / ReviewCase / ReviewRun / ModelJudgement / Evidence / Annotation | 工作台核心 |
| Optimization | 把确认问题转成优化案例与候选方案 | OptimizationCase / Proposal / Decision | 工作台核心 |
| Knowledge | 管理 Skill、脚本、规则等版本，并向 Agent 分发和跟踪使用 | ManagedArtifact / ArtifactVersion / ArtifactUsage | 部分组件可开源 |
| Evaluation | 效果评估、Outcome、训练数据构建、模型比较 | Outcome / DatasetBuilder / Evaluation Run | 工作台核心 |

## 2.1 开源协议边界

明确边界 统一 Agent 行为协议只负责 Observation（观测域）：不同 Agent Raw → Adapter → 统一 Session / Turn / Event / RawRef / Usage / Capability。它不应该知道每日审查、Skill 优化、人工标注或产品 UI。

这样可以让统一协议独立服务于可观测、审计、研究、训练数据整理和 Agent 可观测能力比较，而工作台继续构建产品闭环。

## 2.2 计算与执行环境边界

| 层 | 职责 | 当前定位 |
| --- | --- | --- |
| Agent 原生 Sandbox | 权限控制、文件/命令访问边界 | 日常审查优先只读 |
| Docker Sandbox | 隔离实际执行、回归验证、A/B 实验 | 高价值优化候选验证 |
| Kubernetes | 多 Sandbox 调度、并发、配额、批量实验 | 团队/规模化阶段再引入 |

# 3. 核心数据链与事实模型

## 3.1 主关系

Project ├─ ProjectProfile[] ├─ Session[] │ ├─ EnvironmentSnapshot[] │ └─ Turn[] │ ├─ Event[] │ ├─ TurnDiff[] │ └─ EnvironmentDelta[] ├─ Task[] ├─ ReviewCase[] → ReviewRun[] → ModelJudgement[] → HumanAnnotation[] ├─ OptimizationCase[] → OptimizationProposal[] → ProposalDecision[] ├─ ManagedArtifact[] → ArtifactVersion[] → ArtifactUsage[] └─ Outcome[]

## 3.2 观测事实层

| 对象 | 作用 | 关键原则 |
| --- | --- | --- |
| Project | 项目身份 | 跨设备不能只依赖本地路径 |
| Session | 一次 Agent 会话 | 保留 source_session_id、Agent/Adapter/Schema 版本 |
| Turn | 一次用户输入到下一次用户输入前的执行过程 | 工作台自己定义边界，不直接复用上游 turn |
| Event | 标准化行为事实 | 统一语义；保留 provenance / fidelity / raw_ref |
| RawRef | 回查原始记录 | Raw 不进入云端主数据树 |
| TurnDiff | Turn 级代码变更 | 由 DiffBuilder 统一生成并版本化 |
| ProjectProfile | 稳定项目画像 | 技术栈、关键依赖、规则、Skill、MCP、常用命令 |
| EnvironmentSnapshot | Session 开始时的运行环境 | Git、runtime、权限、可用工具等 |
| EnvironmentDelta | Turn 内环境变化 | 仅发生变化时记录 |

## 3.3 审查与标注层

| 对象 | 作用 | 关键原则 |
| --- | --- | --- |
| Task | 用户选择 1+ Turn 形成的分析对象 | 不属于 Session 原始层级 |
| ReviewCase | 一次被审查的范围 | 可来源于 Task、手选 Turn、每日自动审查或重审 |
| ReviewRun | 某模型/规则的一次实际审查运行 | 模型/Prompt/Policy/Evidence Schema 全部版本化 |
| ModelJudgement | 一个模型问题判断 | 必须包含证据、不确定性、替代解释 |
| Evidence | 事实引用及其支持关系 | 引用 Event/Diff/Environment/Raw，不复制整条 Timeline |
| HumanAnnotation | 人工确认或修正 | 追加式保存，不覆盖模型原判断 |

## 3.4 优化、经验与效果层

| 对象 | 作用 | 关键原则 |
| --- | --- | --- |
| OptimizationCase | 已确认且值得处理的问题 | 同类重复问题可聚合 |
| OptimizationProposal | 优化模型提出的解决方案 | 允许 no_action，不强制产出 Skill |
| ProposalDecision | 人类对方案的批准/拒绝/要求修改 | 不覆盖原 Proposal |
| ManagedArtifact | 同一经验/工具的稳定身份 | 区分 Artifact 身份与版本 |
| ArtifactVersion | Skill/Script/Rule 等具体版本 | draft → active → deprecated，旧版本保留 |
| ArtifactUsage | Agent 对经验的实际使用轨迹 | 区分 discovered/retrieved/considered/adopted/executed |
| Outcome | 实际效果 | 连接问题、经验、使用行为和后续指标 |

## 3.5 训练数据不是源数据

训练样本应由 DatasetBuilder 从历史事实链动态生成，而不是运行时直接写入一个 TrainingSample 表。这样可以在训练格式、筛选标准和模型任务变化时重新构建数据集，同时保留原始事实和人工修正。

ReviewCase + ReviewRun + Judgement + Evidence + Annotation ↓ ValidatedSample Optimization + Proposal + Decision + Usage + Outcome ↓ OutcomeBackedSample

# 4. 阶段路线图

路线图按照“先把事实层做稳，再闭环审查与经验，再扩 Agent 和团队，再做规模化实验”的顺序推进。各阶段不是按时间硬切，而以退出条件为准。

## Phase 1：Codex 单 Agent + 本地核心闭环

阶段目标 把已有 Codex Timeline 升级到统一 Observation 数据模型，并跑通主动审查与人工确认。

| 本阶段做 | 明确不做 |
| --- | --- |
| CodexAdapter；Session/Turn/Event；RawRef；TurnDiff；ProjectProfile/Snapshot/Delta；Task；ReviewCase/Run；ModelJudgement/Evidence/Annotation；本地数据存储；基础审查成本记录。 | Claude/Gemini 正式 Adapter；Kubernetes；复杂训练；大规模 A/B；团队权限体系。 |

退出条件：真实 Codex Session 可稳定解析；未知事件不静默丢失；主动审查可追溯到 Event/Diff/Environment；人工标注可保存；数据版本可追溯。

## Phase 2：云同步 + 每日自动审查 + 经验管理

阶段目标 形成跨设备可用的工作台，并让已确认问题进入优化和经验生命周期。

| 本阶段做 | 明确不做 |
| --- | --- |
| 标准 Event 云同步；Evidence Cache；Raw availability；SecretSanitizer；DailyReviewBatch/Chunk/Synthesis；OptimizationCase/Proposal/Decision；ManagedArtifact/Version；MCP 元数据分发；ArtifactUsage；身份与采集接入（用户登录、设备登记/批准/暂停/撤销、项目绑定、上传鉴权与审计）。 | 同步 Raw 全量；团队多人标注共识；Cheap screening model；科学级 A/B；完整团队角色层级与多人协作权限（Phase 4）。 |

退出条件：跨设备能继续查看 Timeline 和 Review；每日自动审查可分块并去重；确认问题能形成优化方案和版本化 Artifact；能区分 Agent 是否真正采用；只有已批准设备能向获授权项目上传，撤销后立即拒绝，并可追溯到用户、设备、项目与批次。

## Phase 3：多 Agent + 开源统一观测协议

阶段目标 验证协议真正独立于 Codex，并发布可复用的 Adapter/Schema 层。

| 本阶段做 | 明确不做 |
| --- | --- |
| Claude Code fixture + Adapter；Gemini CLI fixture + Adapter；Capability Manifest；Adapter compatibility test；Schema v1 稳定版；开源协议仓库与文档。 | 强行统一 Agent 不公开的数据；将工作台 Review 业务塞进开源协议。 |

退出条件：同一 Timeline/Review 上层可无感读取三家 Agent；上游版本变化主要由 Adapter 吸收；缺失能力被正确声明而非伪造。

## Phase 4：团队协作 + 专项审查模型

阶段目标 把个人工程经验扩展成团队审查与优化资产，并开始训练/评估专项模型。

| 本阶段做 | 明确不做 |
| --- | --- |
| 团队项目与权限；团队 Annotation；数据集构建；Review Model 数据治理；Optimization Model 数据治理；重审机制；模型/Prompt/Policy 对比；团队经验库。 | 用专项模型替代通用强模型执行开发；复杂多标注员算法若数据量不足则延后。 |

退出条件：能稳定生成 ValidatedSample / OutcomeBackedSample；可比较不同 Review 模型误报/漏报；团队经验有可追溯来源和效果。

## Phase 5：隔离实验 + 规模化评估

阶段目标 对高价值经验做工程化 A/B，并在需要时使用 Kubernetes 调度多实验。

| 本阶段做 | 明确不做 |
| --- | --- |
| Docker Sandbox；A/B Experiment；环境冻结；多版本 Skill/模型比较；Kubernetes 调度；CPU/GPU/任务配额；长期真实任务趋势对比。 | 默认把所有任务做双跑；声称随机模型/外部服务达到研究级完全可复现。 |

退出条件：高价值优化候选能通过隔离实验做 smoke test；长期 Outcome 能验证真实收益；实验成本可控。

## 4.1 阶段依赖

Phase 1 观测事实稳定 + 主动审查 ↓ Phase 2 云同步 / 自动审查 / 优化经验闭环 ↓ Phase 3 多 Agent 验证并发布统一协议 ↓ Phase 4 团队与专项模型 ↓ Phase 5 隔离 A/B 与规模化评估

Phase 3 的部分 fixture 验证可以与 Phase 1 后期并行，但不建议在 Codex 自身事实模型尚未稳定前，同时维护三套完整 Adapter。

# 5. 各领域详细文档规划

总纲之后不再继续写一个超大文档。每个领域独立成详细设计，保持可实现、可评审、可版本化。

| 建议文档 | 覆盖内容 | 建议开始时间 |
| --- | --- | --- |
| 01_Observation_统一Agent观测协议与Adapter设计.md | Schema v1、Capability、RawRef、Adapter、fixture、兼容性测试、Event 语义 | 立即；先完成真实日志验证 |
| 02_ProjectEnvironment_项目画像与环境快照设计.md | ProjectProfile、EnvironmentSnapshot、Delta、生成和更新策略 | Phase 1 |
| 03_Review_审查与标注系统设计.md | ReviewInput、ReviewCase/Run、Judgement、Evidence、Annotation、主动/自动审查 | Phase 1 |
| 04_CloudSync_跨设备同步与数据生命周期.md | Event 云同步、Evidence Cache、Raw availability、删除、SecretSanitizer；身份认证、设备准入、项目授权、上传鉴权与审计。 | Phase 2 前 |
| 05_Optimization_优化与经验生命周期.md | OptimizationCase、Proposal、Decision、Artifact、MCP 分发、Usage | Phase 2 |
| 06_Evaluation_效果评估与训练数据治理.md | Outcome、样本成熟度、DatasetBuilder、模型重审与版本对比 | Phase 2 后期 / Phase 4 |
| 07_Experiment_隔离A-B实验与执行环境.md | Docker、环境冻结、实验记录、Kubernetes 调度 | Phase 5 前 |

## 5.1 已有调研文档的定位

《Agent原始日志与可观测能力矩阵_v0.1》作为 Observation 详细设计的前置调研资料。下一步需要用真实 Codex / Claude Code / Gemini CLI 日志 fixture 验证其中的“直接可取 / 部分可取 / 需要补采集”结论，再锁定 Schema v1。

# 6. 跨领域工程原则

## 6.1 事实优先，判断追加

Observation 层保存事实；Review 层保存模型判断；HumanAnnotation 保存人类纠正。任何一层都不应该为了“让结果看起来一致”去修改上游历史。

## 6.2 版本化是基础设施，不是后补功能

| 对象 | 必须追踪的版本 |
| --- | --- |
| Agent 观测 | source_version / adapter_version / schema_version |
| 工程环境 | generator_version / content_hash |
| Diff | builder_version / content_hash |
| 审查 | model / model_version / prompt_version / review_policy_version / evidence_schema_version |
| 优化 | model / model_version / prompt_version |
| 经验 | ArtifactVersion / supersedes |

## 6.3 Event 是正式审查数据，Raw 是后备证据

默认审查输入为 Event + TurnDiff + ProjectEnvironment。只有 reviewability=needs_raw 等证据不足场景才通过 raw_ref 深挖。Adapter 对信息损失必须显式标记，并可保留必要原文缓存。

## 6.4 不用硬指标代替模型判断

重复命令、修改次数、工具调用次数、Token 量等可以作为事实和定位信号，但不能直接等同于“低效”“错误”。审查结论必须结合任务、工程环境、失败上下文和替代解释。

## 6.5 云端只同步有价值的标准数据

| 数据 | 本地 | 云端 | Git |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw | 完整保存 | 默认不上云 | 不提交 |
| Session / Turn / Event | 保存 | 同步 | 不提交 |
| TurnDiff / Environment | 保存 | 同步 | 不提交 |
| Review / Annotation / Outcome | 保存 | 长期同步 | 不提交 |
| Evidence Cache | 保存 | 临时同步 | 不提交 |
| 项目 Skill / Script / Rule | 保存 | 元数据/状态 | 正式内容版本化 |

## 6.6 数据生命周期

| 类型 | 建议生命周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Event | 长期 | 标准化事实，直到项目/用户主动删除 |
| Review / Annotation / Outcome | 长期 | 高价值审查与训练资产 |
| Evidence Cache | 有限期 | 建议 30～90 天区间，具体天数根据真实使用再锁定 |
| Raw | 本地 | 由本地存储策略管理 |

Raw availability 使用 available / offline / missing / deleted。missing 表示工作台没有收到明确删除指令，但设备在线且按 raw_ref 已找不到原始数据。

## 6.7 安全与脱敏

第一版云同步前自动处理 credential-like secrets：API Key、Access Token、密码、Cookie/Session credential、OAuth Secret、数据库连接凭据、SSH/私钥、云凭据。普通代码和业务上下文不做泛化清洗，否则会损害审查语义。对禁止上云的企业数据，应通过项目级数据驻留策略解决。

## 6.8 身份与采集接入边界

跨设备同步不能只解决“数据如何上传”，还必须回答“谁、从哪台设备、向哪个项目上传”。Phase 2 提供最小接入控制，Phase 4 再补齐团队治理。

| 层 | 边界 |
| --- | --- |
| Observation 公共协议 | 保持 Agent 工程事实语义，不包含用户登录、团队角色和设备凭据。 |
| 云同步外层 | 记录 user_id、team_id、device_id、project_id、batch_id，并执行接入校验。 |
| 身份与采集接入 | 管理登录、设备状态、项目授权、令牌、拒绝策略和审计记录。 |
| 团队权限 | Phase 4 扩展角色层级、共享项目、团队 Annotation 与治理规则。 |

# 7. 已锁定决策与待验证项

## 7.1 已锁定的产品/架构决策

产品核心是过程审查和工程审查，不独立承担主观结果评审。

基础事实层级固定为 Project → Session → Turn → Event；Task 是用户组合 Turn 的分析对象，不插入原始层级。

Turn 采用工作台自己的“用户一次输入到下一次输入”边界，不能直接复用上游 Agent 的 Turn。

统一协议采用 Adapter + 公共语义 Schema + Capability Manifest + extensions。

Event + TurnDiff + ProjectEnvironment 是默认审查输入；Raw 只用于证据不足后的深挖。

ProjectEnvironment 采用 ProjectProfile + EnvironmentSnapshot + EnvironmentDelta 三层。

ModelJudgement 必须包含 Evidence、不确定性/置信度、替代解释和 reviewability。

自动审查 v1 覆盖当天全部 Turn；允许按上下文分 Chunk，再 DailySynthesis 聚合去重，不先用廉价模型筛选。

ReviewCase 与 ReviewRun 分开；新模型重审旧案例时追加新 Run，不覆盖历史。

HumanAnnotation 永远追加，不修改原始 ModelJudgement。

优化模型决定产物类型，允许 no_action；人类负责最终确认。

经验采用 ManagedArtifact + ArtifactVersion，并跟踪 Agent discovered/retrieved/considered/adopted/executed。

训练数据从事实链动态构建；人工确认足以形成 Review 训练样本，真实 Outcome 提升优化训练价值。

统一 Agent Observation 协议可独立开源；工作台产品价值位于 Review → Optimization → Knowledge → Evaluation。

Phase 2 建立最小身份与采集接入能力：用户身份、设备生命周期、项目绑定、上传鉴权与审计；Phase 4 再扩展完整团队角色和多人协作权限。

用户、团队和设备身份属于云同步与访问控制外层，不进入可独立开源的 Observation 公共协议；云端存储通过关联字段保留来源。

## 7.2 仍需实现/真实数据验证后锁定

| 事项 | 当前状态 | 锁定条件 |
| --- | --- | --- |
| Schema v1 具体字段 | 待验证 | 完成三家真实 fixture 字段对照 |
| Claude/Gemini transcript 的具体字段稳定性 | 待验证 | 当前正式版本真实日志测试 |
| Shell exit code 等可选字段 | 待验证 | 证明可稳定获得后再决定公共字段 |
| TurnDiff 对三家 Edit/Write 的无损程度 | 待验证 | 真实文件修改 fixture |
| Evidence Cache 具体保留天数 | 暂不锁定 | 观察云存储成本和复审频率 |
| 每日自动审查的 Chunk 大小策略 | 策略已定，参数待测 | 真实 Token/上下文分布 |
| Issue fingerprint 去重算法 | 概念已定，算法待测 | 积累足够重复问题数据 |
| 专项审查模型训练门槛 | 后续 | ValidatedSample 数量和质量达到可评估规模 |

## 7.3 当前最优先的下一步

根据《Agent原始日志与可观测能力矩阵_v0.1》制作 Codex、Claude Code、Gemini CLI 的真实 fixture。

先用 Codex 当前实现包装 CodexAdapter，迁移到统一 Event，而不是重写已有 Timeline。

抽出 DiffBuilder，并加入 raw_ref、provenance、fidelity 和 Capability Manifest。

在真实 fixture 对照完成后锁定 Observation Schema v1。

随后编写《03_Review_审查与标注系统设计》，并把主动审查闭环落到可执行 API/数据库结构。

# 附录 A：核心术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Session | 一次 Agent 会话容器。 |
| Turn | 一次用户输入开始，到下一次用户输入前的完整执行过程。 |
| Event | 从原始记录归一化得到的最小可观察工程事实。 |
| Task | 用户选择一个或多个 Turn 创建的分析对象。 |
| ReviewCase | 被审查的范围和事实集合。 |
| ReviewRun | 某模型、Prompt、Policy 对同一 ReviewCase 的一次实际运行。 |
| Evidence | 支撑模型判断的事实引用和解释。 |
| HumanAnnotation | 人类对模型判断的确认、部分确认、否定或修正。 |
| OptimizationCase | 已确认、值得考虑长期优化的问题。 |
| ManagedArtifact | Skill、脚本、规则、检查等可复用经验的稳定身份。 |
| Outcome | 优化方案、经验使用或审查判断在后续任务中的实际效果记录。 |
| Capability Manifest | 当前 Agent/版本/模式实际能暴露哪些观测能力的声明。 |

# 附录 B：领域依赖速查

| 上层能力 | 依赖的底层能力 |
| --- | --- |
| 主动审查 | Turn / Event / TurnDiff / ProjectEnvironment / ReviewRun |
| 每日自动审查 | 完整当日 Turn + Chunk + ReviewRun + DailySynthesis |
| 跨设备审查 | Event 云同步 + Evidence Cache + Raw availability |
| 优化建议 | HumanAnnotation + confirmed ModelJudgement + Evidence |
| 经验分发 | ManagedArtifact / Version + MCP 接口 |
| 实际采用分析 | ArtifactUsage + Timeline Event |
| 训练 Review Model | ValidatedSample：Review + Evidence + HumanAnnotation |
| 训练 Optimization Model | OutcomeBackedSample：Proposal + Decision + Usage + Outcome |
| A/B 实验 | Docker Sandbox + 冻结代码/模型/权限/环境/Artifact 版本 |