Agent 工程观察与优化工作台

开发验证与验收计划

把设计文档转成逐阶段可执行的实现、采样与反馈清单

v1.0

设计基线：2026-08-17

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 实施配套基线 |
| 适用范围 | Agent 工程观察与优化工作台 |
| 设计负责人 | 产品/架构设计 |
| 设计日期 | 2026-08-17 |
| 更新原则 | 已确定设计默认稳定；标记为待验证/待测试的内容在实现反馈后修订。 |

[已确定设计] 状态标记约定 绿色=已经讨论并确定；黄色=需要真实 Agent 数据或运行数据确认；红色=需要工程测试/验收；紫色=借鉴成熟方案但不等同于直接集成；灰色=明确暂不进入当前版本。

# 1. 使用方式

这份文档不是额外产品需求，而是开发过程中对照详细设计逐项验证的 checklist。每完成一个阶段，记录实际样本、失败案例、数据规模和与设计不一致的地方，再据此修订对应详细设计文档。

[已确定设计] 反馈优先级 真实 Agent 日志、真实开发任务和真实用户标注优先于文档假设。发现不一致时先保留样本与原因，再修改 Adapter/Schema/Policy，不为了“符合文档”伪造数据。

# 2. Phase A：Observation Schema 验证

| 验证项 | 方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| Codex fixture | 标准任务采 3～5 个 Session | 用户消息、工具调用、结果、文件变化、错误能映射；未知事件被记录 |
| Claude Code fixture | 相同标准任务 | 同上；验证 transcript/hooks 的实际字段 |
| Gemini CLI fixture | 相同标准任务 | 同上；验证 session/stream-json/hooks 的实际字段 |
| Turn 边界 | 多次用户输入 Session | canonical Turn 与用户交互边界一致 |
| CapabilityManifest | 禁用/启用可选能力 | manifest 反映实际运行模式而非理论能力 |
| Schema contract | 所有 fixture 跑 JSON Schema validation | 无未解释 validation error |

[待数据收集] 标准 Fixture 套件 fixture 应脱敏并保留 source_version、adapter_version、schema_version。每次 Agent 更新后重新采至少一个标准 Session。

# 3. Phase B：Diff 与 Environment 验证

| 场景 | 重点 |
| --- | --- |
| 已有 dirty worktree 后 Agent 再改文件 | TurnDiff 不能把旧变化错误归因给 Agent |
| rename/delete/binary | DiffBuilder 行为明确且可追溯 |
| 依赖安装/删除 | EnvironmentDelta 正确记录 |
| branch/commit 变化 | Snapshot/Delta 正确 |
| AGENTS.md/CLAUDE.md/Skill/MCP 变化 | ProjectProfile 能检测并更新 |
| 大型仓库 | ProjectProfile 摘要 Token 规模可控 |

# 4. Phase C：主动 Review MVP

选择 1+ Turn 创建 ReviewCase。

构建 Evidence Package。

用强模型输出严格 ModelJudgement JSON。

每个 Judgement 必须有 Evidence；无证据判断应失败或降级。

用户可标 correct / partially_correct / incorrect，并补原因。

保存 model/prompt/policy/evidence schema 版本。

统计 input/output tokens、latency、候选问题、确认/拒绝。

# 5. Review 初始 Eval Set

先人工整理 30～50 个有代表性的 ReviewCase 即可开始做回归，不把该数字当训练门槛。重点覆盖：正常重复行为、真实低效、错误工具选择、重复失败、合理迭代、架构问题、测试/安全问题和证据不足。

[待测试] 最重要的误报测试 专门加入“多次修改同一文件但属于合理 TDD/调试”的案例，验证模型不会把重复次数本身当成问题。

# 6. Phase D：每日自动 Review

| 验证项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| Chunk 切分 | 同一连续任务尽量不被拆散；超过上下文时可解释 |
| 全量覆盖 | v1 当天所有 Turn 都进入某个强模型 Chunk |
| DailySynthesis | 能合并重复问题并保留原 Judgement refs |
| Issue fingerprint | 同问题跨 Turn/跨日累积 occurrence |
| 失败恢复 | 某 Chunk 失败可单独重试，不重复创建已完成 Judgement |
| 成本记录 | 能计算 cost per confirmed useful issue |

# 7. Phase E：Optimization & Knowledge

从已确认 Judgement 创建 OptimizationCase。

支持 immediate / accumulated。

Optimization Agent 能返回多种 artifact_type 和 no_action。

ProposalDecision 保留批准/拒绝/修订。

Artifact draft→active→deprecated，不覆盖旧版本。

MCP 支持 summary query、detail fetch、usage logging。

验证 retrieved 与 adopted/executed 不能混为一谈。

# 8. Phase F：Cloud Sync

| 场景 | 验证 |
| --- | --- |
| 设备 A 创建 Event，设备 B 登录 | B 能读取 Timeline/Review，不需要 Raw |
| Raw 设备离线 | Review 标记证据不可用而不是猜测 |
| Raw 文件意外消失 | availability=missing |
| 用户明确删除 | availability=deleted/项目级联清理 |
| 两台设备并发 Annotation | 不覆盖历史，冲突可解释 |
| 项目删除时设备离线 | 上线后收到 local_cleanup_pending |
| Secret 样本 | 上传 Event/Evidence 前高风险凭据被处理 |
| 新设备首次接入 | 登录后设备处于 pending；未批准前不能上传，批准后才能访问被授权项目。 |
| 暂停或撤销设备 | 后续上传立即被拒绝，不影响同一成员的其他已批准设备。 |
| 跨项目越权上传 | 设备不能向未授权项目写入；服务端不信任客户端声明的用户、团队和项目归属。 |
| 认证过期与离线恢复 | 短期访问令牌可安全刷新；离线数据保留本地，恢复后按幂等批次补传。 |
| 上传审计 | 成功和拒绝记录均能关联用户、团队、设备、项目、批次、时间与拒绝原因。 |

# 9. Phase G：Outcome 与训练数据

保留 true_positive / false_positive / false_negative / corrected。

DatasetBuilder 可以按版本重新构建 ValidatedSample。

新模型 re-review 不修改旧 Run。

ArtifactUsage 能关联实际 Session/Turn。

Outcome 能记录多个真实任务趋势。

训练/评估切分避免同一 recurring issue 泄漏。

# 10. Phase H：Docker A/B

| 验证项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| A/B 环境隔离 | B 的修改、依赖、进程不污染 A |
| 变量冻结 | 记录 commit/model/permission/context/image/artifact version |
| 任务结果 | 收集测试、Token、时间、retry、tool calls、failure mode |
| 重复运行 | 结果波动被记录，不把一次实验当成证明 |
| 清理 | 容器、端口、临时凭据、工作区可完整清理 |

# 11. 每次反馈给设计文档的建议格式

[文档/章节] [当前实现版本] [Agent + source version] [真实现象] [最小样本/日志] [与设计一致/不一致] [影响] [建议修改] [是否需要 schema migration]

这种反馈格式能让后续修订保持可追溯，尤其适合 Agent 上游日志格式发生变化时定位 Adapter 兼容问题。

# 12. 必须持续记录的运行指标

| 域 | 指标 |
| --- | --- |
| Observation | unknown events、parse errors、lossy events、Event size |
| Review | tokens、latency、confirmed/rejected/partial、duplicate、useful issue |
| Optimization | proposal acceptance、artifact counts、no_action、revision |
| Knowledge | retrieved/adopted/executed、active/deprecated |
| Cloud | sync latency、conflict、evidence cache size、raw availability；auth failures、pending/revoked device attempts、project grant denials、ingest batch duplicate/retry |
| Evaluation | Outcome trend、dataset size、model/prompt comparison |
| Experiment | success、tokens、time、retry、failure recurrence |

# 13. 阶段退出条件

| 阶段 | 退出条件 |
| --- | --- |
| Observation v1 | 三家 fixture 可稳定映射，Schema contract 通过，lossy/unknown 可解释 |
| Review MVP | 主动审查闭环 + 人工标注 + 版本记录稳定 |
| Auto Review | 每日全量强模型 + Chunk/Synthesis + 去重 + 成本指标稳定 |
| Optimization | 问题→Proposal→批准→Artifact→MCP usage 闭环 |
| Cloud | 两设备连续性、删除、离线、Secret 策略通过；身份登录、设备批准/暂停/撤销、项目隔离和上传审计通过 |
| Evaluation | Outcome 与 DatasetBuilder 能重建可比较数据 |
| Experiment | Docker A/B 可隔离重复执行；K8s 仍可不做 |

[已确定设计] 不要一次性追完所有阶段 开发顺序应以 Observation → 主动 Review → Annotation → Optimization/Knowledge → Auto Review/Cloud → Outcome → A/B 为主。每个阶段都允许用真实反馈修订下一阶段设计。

# 14. 成熟方案借鉴清单

| 主题 | 借鉴对象 | 只借什么 |
| --- | --- | --- |
| Schema | JSON Schema 2020-12 | 结构验证、版本 contract |
| Observability | OpenTelemetry | signal/context/attributes 的分层思路 |
| Agent integration | MCP | capability 与资源/工具分层 |
| Annotation | Argilla/Label Studio | suggestion/response/audit/quality 思路 |
| Evaluation | OpenAI Evals | 固定数据源、重复运行、模型比较 |
| Privacy | Presidio + secret scanners | detector pipeline 与脱敏 operator 思路 |
| Version assets | Git | 不可变历史、diff、回滚 |
| Sandbox | Docker | 隔离执行与可重置环境 |
| Scheduling | Kubernetes | 后期批量 Sandbox 调度 |
| Desktop Auth | OAuth 2.0 / OIDC + PKCE | 使用系统浏览器完成登录；桌面端不保存 client secret。 |
| Ingestion API | Fastify | 采用 schema 校验和插件隔离；业务规则不与 HTTP 路由耦合。 |
| Authorization | PostgreSQL RLS | 以默认拒绝的行级策略隔离团队与项目数据。 |

# 附录：成熟方案与官方参考

JSON Schema：https://json-schema.org/specification

Schema contract。

OpenTelemetry：https://opentelemetry.io/docs/concepts/

观测数据模型借鉴。

Model Context Protocol：https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25

经验分发与 capability 借鉴。

OpenAI Evals：https://platform.openai.com/docs/api-reference/evals

模型回归评估借鉴。

Argilla：https://docs.argilla.io/latest/how_to_guides/annotate/

人工反馈工作流借鉴。

Presidio：https://microsoft.github.io/presidio/

PII 脱敏借鉴。

OAuth 2.0 for Native Apps（RFC 8252）：https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8252

桌面端系统浏览器登录与 PKCE 的安全基线。

Fastify Validation and Serialization：https://fastify.dev/docs/latest/Reference/Validation-and-Serialization/

采集接口的 Schema 校验与响应序列化依据。

PostgreSQL Row Security Policies：https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

团队与项目数据的行级访问控制依据。

Electron safeStorage：https://www.electronjs.org/docs/latest/api/safe-storage

桌面端刷新令牌和设备凭据的系统安全存储依据。