阶段 A 修复结果

统一 Schema + Codex Adapter

修复状态：已完成，回归验证通过

结果版本：v1.0

完成日期：2026-08-18

开发分支：codex/phase-a-project-observation

修复结论  统一结构校验、轮次边界、重复输入、运行时上下文、子智能体活动和智能体间通信均已修复。公开真实样本由错误的 6 个轮次恢复为 2 个轮次；全仓 115 项测试全部通过。

# 1. 修复范围

本次修复针对阶段 A 开发结果复核中发现的实际缺口，不调整 DiffBuilder、项目环境采集或桌面端业务逻辑。修复入口仍是统一结构包和 Codex 会话适配公开接口。

- 让正式 JSON Schema 成为运行时校验的唯一规则来源。

- 修正运行时环境上下文和重复用户记录造成的轮次误拆分。

- 把子智能体活动、智能体间消息及通信元数据归入当前 Turn。

- 按实际观察结果生成能力清单，并声明共享安全模块依赖。

- 增加公开真实样本、最小协作样本和非法结构反例测试。

# 2. 问题、原因与处理

| 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 运行时校验失真 | 手写校验与正式结构文件重复维护，规则已经不一致 | 运行时直接读取正式结构文件，并报告完整字段路径 |
| 一次输入拆成多轮 | 同一输入存在两种相邻源记录，适配器按用户角色重复建轮 | 在同一轮内按来源组合、正文和相邻行去重 |
| 环境信息形成轮次 | 环境上下文在源日志中使用用户角色 | 识别结构化环境上下文，改记生命周期事件 |
| 子智能体活动未知 | 新适配入口漏掉已有解析路径中的协作事件分支 | 映射为当前轮次的 lifecycle/subagent 事件 |
| 智能体消息未知 | 未处理带发送者、接收者的 agent_message | 映射为 message/inter_agent，并保存参与者 |
| 通信元数据未知 | trigger_turn 记录与消息分开出现 | 优先关联下一条智能体消息，无法关联时独立保存 |

# 3. 关键实现结果

## 3.1 统一结构与校验

- validateObservationSession 不再维护第二套字段规则，而是直接执行 observation-session.schema.json。

- 非法智能体、非法能力值、额外字段、缺失诊断引用等数据现在会被拒绝，并返回具体路径。

- Event 新增 relatedRawRefs、authorId 和 recipientId，用于保留重复来源和通信参与者。

- CapabilityManifest 明确要求消息、工具、差异、用量、推理、审批、子智能体和智能体通信等标准能力项。

## 3.2 轮次构建

轮次仍以真实用户输入为边界。结构化 environment_context 不再触发新轮次，而是在下一轮中保存为 runtime_context 生命周期事件。同一原生轮次内，response_item/message/user 与 event_msg/user_message 内容一致且相邻时只生成一个用户消息事件，第二处来源写入 relatedRawRefs。

## 3.3 协作事件

| Codex 来源 | 统一事件 | 保留信息 |
| --- | --- | --- |
| event_msg/sub_agent_activity | lifecycle | category=subagent；subtype 保存 started、interacted 等状态 |
| response_item/agent_message | message | category=inter_agent；保存 authorId、recipientId 和正文 |
| inter_agent_communication_metadata | 关联引用或 lifecycle | trigger_turn 关联下一条消息；孤立记录不丢弃 |

# 4. 实际复现对照

| 验证对象 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 公开 Codex 样本 | 2 个真实输入被拆为 6 轮 | 2 个 Turn，每轮 1 条用户输入 |
| 重复用户来源 | 分别形成两个 Turn | 合并为 1 个事件，保留 2 个 RawRef |
| 近期本地 5 份会话 | 协作事件进入未知诊断 | 识别 4 条子智能体活动、6 条智能体间消息 |
| 非法结构反例 | valid=true | 返回 invalid，并指出非法字段路径 |

未知事件边界  近期本地样本中只剩 world_state 尚未建立稳定公共语义，共 19 条。当前继续以 RawRef 和 AdapterDiagnostics 保留，不进行猜测映射。

# 5. 验证结果

| 验证范围 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Security | 13 / 13 | 凭据识别与脱敏 |
| Observation Schema | 2 / 2 | 基础错误路径与正式结构反例 |
| Timeline | 10 / 10 | 事件归一化与结果审查 |
| Codex Adapter | 24 / 24 | 原有回归、真实轮次和协作事件 |
| Project Observation | 3 / 3 | 差异与项目环境采集 |
| Desktop | 63 / 63 | 桌面服务、历史读取和界面契约 |
| 合计 | 115 / 115 | 0 失败 |

## 5.1 真实会话冒烟验证

选取本地近期 5 份 Codex 会话，通过统一入口重新适配，共生成 65 个规范化 Turn。子智能体活动与智能体间消息均进入所属 Turn；JSONL 解析错误为 0。测试过程只输出数量和事件类型，不复制真实会话正文。

## 5.2 构建提示

桌面端仍有 Monaco Editor 的 CommonJS/ESM 兼容提示、动态导入拆分提示和大分块提示。它们与修复前一致，不影响生产构建和测试，也不是本次变更引入的问题。

# 6. 验收结论

轮次边界、重复来源合并、协作事件映射、能力清单和运行时结构校验均已按正式约定修复。现有解析、历史读取、时间线、项目观测和桌面端回归全部通过。

# 7. 当前边界

- Schema 版本继续保持 1.0-draft；稳定为 v1 前仍需完成 Claude Code 与 Gemini CLI 的合约验证。

- world_state 只保留诊断和原始引用，待语义确认后再决定是否形成公共映射。

- 本次没有修改 DiffBuilder 和项目环境采集实现，仅验证其回归测试继续通过。修复代码、回归样本和本报告一并提交到 codex/phase-a-project-observation 分支。